## Slide 1
1. Integration Hub Lib. 개념 설명 – Library 배포 및 관리
Intranet 및 Cloud 환경에서 SaaS로 제공되는 서비스 이용을 위해 SAP Commerce Cloud 내 Library 형태로 서비스를 제공합니다.
Integration Hub Lib.
SAP Commerce Cloud 에 Library 형태로 관리
  SAP Commerce Cloud 내 Library 형태 (.jar) 배포
  별도 배포 및 서버 환경 불필요
  외부 시스템정보 등의 설정 정보 일원화 관리 가능
  기존 어플리케이션 로깅 및 SAP Commerce Cloud 모니터링, 부하 관리 환경을 이용한 운영 관리 가능
  라이브러리 참조 방법
    '<custom-extension>\lib' 에 라이브러리 복사
    ' externaldependent.xml＇ 파일에 외부 종속성 추가
논리 아키텍처
Intranet Network
DMZ
Internet Network
SAP Commerce Cloud
Integration Hub
Lib.
Rest API
External iPaaS (CIH)
CIAM
CMDM
B2B Channel
SFDC
GSCM
B2B Channel
CIS
NERP
Internal iPaaS
KNOX
Product Admin Portal
Air Sol
AEM B2B
Portal
…
…
Hybris

## Slide 2
PVI
PLM
DVM Pro
SCMS
Salesforce
Integration Middleware (iPaaS, CIH, file)
ERP
GSCM
Direct or via integration middleware
Integration Hub Lib.
(EIP 기반)
CMDM
CIAM
Commerce Cloud
API
Hub
2. Integration Hub Lib. 개념 설명 – Hub를 이용한 통합 관리
타 업무 시스템과의 연동 통합 관리를 위해 Enterprise Integration Patterns 기반 Library 형태의 Integration Hub를 구축합니다.
Integration Hub Lib.
Integration Hub를 이용한 통합관리
  콘텐츠를 기반 데이터 라우팅 통합관리
  오류, 트랜잭션 및 롤백 처리 일원화
  연계 관련 로깅 및 모니터링 통합 관리
  암호화 및 인증 통합 관리
  연계 시스템간 상호 운용성 증가 및 재사용성 향상
연계 아키텍처
Hybris

## Slide 3: 3. Integration hub 모델링 및 처리 – Enterprise Integration Patterns
다양한 프로토콜, 메시지를 통합하여 일관된 인터페이스로 처리하며 EIP 패턴에 기반하여 다양한 연계 유형을 조립하여 구성.
일반적인 Integration Message 처리 Process
  컴포넌트 아키텍쳐 (Component Architecture)를 사용하여 데이터베이스, 메시지 큐, APIs, 클라우드 통합 등을 위한 컴포넌트를 이용한 패턴화. 다양한 시스템 및 데이터 소스와의 통합을 보다 간단하게 구현
Integration 패턴화
Enterprise Integration Patterns 구현
Integration
Middleware
(iPaaS, CIH)
흐름처리
수신어댑터
송신어댑터
Process 호출
호출결과 응답
조건부 거래분기
예외처리
전문변환 Rule
거래분기 Rule
환경설정정보
송신처리
서비스 관리
전문변환
서비스 제어
STD Interface Handler
eBiz Platform
시스템
Legacy
시스템
송신 필요시
수신처리
KEY 매칭 및 매핑
JMS큐
Async
EJB
표준전문
헤더생성
전문파싱
처리분기
Sync
비표준 거래시
Validation & Filtering
Request Dispatcher
Step 1:
Message 송신
Step 2:
Message 수신 Process
Step 3: Message 전달
외부연계
시스템
SFTP
Adapter
HTTP
Adapter
TCP
Adapter
EJB
Adapter
JSON
Adapter
SFTP
Adapter
외부연계
시스템
Azure Blob
Storage
JSON
Adapter
Apache Camel Integration 솔루션을 이용 Enterprise Integration Patterns 패턴화
  패턴화에 따라 코드 변경 없이 규칙 및 라우팅 수정 가능하여 유지 보수 과정 간소화, 애플리케이션의 유연성과 확장성 향상
  EIP와 유연한 라우팅 기능을 제공하여 애플리케이션의 통합 구현을 쉽고 빠르게 가능, 개발 시 코드 작성 및 디버깅 시간을 절약하고, 애플리케이션 개발 생산성을 향상

## Slide 4: 4. EIP기반 검증된 OpenSoure 사용 – Apache Camel
다양한 프로토콜, 메시지를 통합하여 일관된 인터페이스로 처리하며 EIP 패턴에 기반하여 다양한 연계 유형을 조립하여 구성.
  프로토콜, 메시지 전 처리 및 후 처리를 위한 트랜스포트, 데이터 포맷 등을 지원함
  콘텐츠를 기반 데이터 라우팅 및 오류, 트랜잭션 및 롤백 처리 기능, 데이터 변환 기능, 데이터 캐싱, 암호화 및 인증 기능 제공
Camel Context
라우팅 설정
컴포넌트 관리
메시지변환
컴포넌트
컴포넌트
송신자
수신자
수신자
컴포넌트
컴포넌트
컴포넌트
컴포넌트
메시지1
메시지2
<route id="file_transfer">
<from uri=file://input?noop=true/>
<process ref="measureService"/>
<to uri="sftp://계정명@주소:포트/output?password=비밀번호"/>
</route>
DSL(Domain Specific Language) 로 라우팅 기술
Camel-core.jar
(라이브러리 모듈로 코어모듈은 매우 작음)
Message filter
Processor
Content-based router
Processor
Route 1
Route 2
Route N
file
JMS
HTTP
Camel Context
- Run and Manage Route
Routing Engine
Processor
Components
…
…
  어플리케이션 통합에 맞게 커스터마이즈된 Domain Specific Language (DSL. 도메인 특화 언어)를 제공
  필요에 의해 Kafka, Active MQ,Jamous 등과 쉽게 통합 가능
200개 이상의 다양한 컴포넌트 지원
패턴기반 개발
Integration 에 필요한
패턴 및 기능 제공
Apache CAMEL 아키텍처

## Slide 5
구분 | 일정 (12월) | 
Integration Hub Lib. 사양서 작성 및 설계 | Integration Hub Lib. POC 개발 | 
 | POC 개발 | 
 | Integration Hub Lib. 설계 | 
 | 개발일정 상세화 | 
01 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
5. Integration Hub Lib. POC 개발 및 설계 일정
POC 개념 설계 및 POC개발, Integration Hub Lib. 설계, 개발일정 상세화는 이하 일정으로 진행 예정입니다.
개발 일정표
단계 | 1W | 2W | 3W | 4W
개념설계
POC 개발
POC 개념 Review
Integration Hub Lib 설계
Integration Hub Lib. 개발 일정 상세화
POC
Review
프로그램 사양서
WBS
Update
※ POC는 Local 환경에서 개발 이후 SAP Commerce Cloud 개발 환경이 준비되면 개발 환경에서 Library 배포 후 테스트 및 검증 시행

## Slide 6: JAVA Integration Frameworks Comparison
Three top integration frameworks for enterprise applications 비교
- 사용자 통합작업지원, 서비스 확장, Risk 모니터링, Backend 작업, Event Triggering 등 중요한 데이터를 지속적으로 교환가능
 | Apache Camel | Spring Integration | Mule ESB
개요 | 대규모 커뮤니티 지원을 갖춘 EIP(Enterprise Integration Patterns) 기반의 JAVA 오픈소스 통합 라이브러리, (Concise Application Message Exchange Language) | Spring Boot 코딩 플랫폼도 포함하는 광범위한 Java용 Spring Framework Project 의 일부 | MuleSoft 데이터 통합 ​​플랫폼에 종속된 Enterprise Service Bus Application.
장점 | 50개이상의 데이터 형식 및 280개 이상의 추가 구성요소 라이브러리 제공 비동기 메시징, 모의 테스트 및 이벤트 기반 앱 개발과 시나리오에 맞는 구성 요소의 자유로운 확장이 가능 | 높은 재사용성과 단순화된 앱 관리를 제공하는 세분화된 구성 요소를 사용 대규모의 활동적인 사용자 커뮤니티로 인해 이러한 플랫폼과 관련된 다양한 문서를 보유 | 시각적인 인터페이스 UI제공 Mule ESB에 대한 전담 지원 제공 가장 간단한 환경을 제공하며 구현 및 개발이 상대적으로 쉬움
단점 | 개발을 위해 숙련된 개발팀이 필요 별도 UI 제공 안 함 | 오픈 소스이지만 선택적 교육 및 지원 서비스에 대한 비용을 청구 별도 UI 제공 안 함 | 고도로 분산된 아키텍처에 맞춰진 다른 프레임워크와 달리 Mule ESB는 엔터프라이즈 애플리케이션을 위한 보다 전통적인 SOA 모델에 적합
홈페이지 | https://camel.apache.org/ | https://spring.io/projects/spring-integration | https://www.mulesoft.com/platform/soa/mule-esb-open-source-esb
비고 | 가장 개방적이며 폭넓은 지원을 제공, Red Hat Fuse 및 Talend ESB 와 같은 일부 상용 통합 제품의 기반 | Open framework backed by enterprise-grade support from Vmware. | 

## Slide 7: JAVA Integration Frameworks Comparison
AirSol 프로젝트 사용에 대한 적합성 평가
- Integration환경의 변화에 따른 확장성, 모듈화 된 설계 및 개발의 편의성을 기준으로 평가
Product | License | 확장성 | 개발편의성 | 커뮤니티 지원 | 학습편의성 | 평가
Apache Camel | Apache 2.0 | High | High | High | Medium | 
Spring Integration | Apache 2.0 | High | High | High | High | 
Mule ESB | 상용 | LOW | Medium | LOW | High | 
1
2
3